**14.06.2023Г. №48**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУРЕТЬ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2023 - 2028 ГОДЫ**

В соответствии со статьей 179 [Бюджетного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901714433), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Буреть» утвержденным постановлением администрации муниципального от 03.03.2015г.№ 13, руководствуясь Уставом муниципального образования «Буреть», администрация муниципального образования «Буреть»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

# 1. Утвердить муниципальную программу «Дорожное хозяйство» на 2023 - 2028 годы согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования «Буреть» от 16.05.2023 года № 39 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство» на 2023-2028 годы »

# 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

# 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Муниципального образования

А.С. Ткач

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования «Буреть»

от 14.06.2023г. № 48

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

**НА 2023-2028 ГОДЫ**

с. Буреть, 2023 г.

Приложение  
к постановлению администрации МО «Буреть»

# от 14.06.2023 г. № 48

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2023 - 2028

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | "Дорожное хозяйство" на 2023 - 2028 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Буреть» |
| Цель программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Буреть» |
| Задача программы | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется с 2023 года по 2028 год в один этап |
| Целевые показатели программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Буреть», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Перечень основных мероприятий программы | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов на 2023 - 2028 годы |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы | Финансирование программы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Буреть»:  2023 год - 2 760,00 тыс. рублей;  2024 год – 31 427,61 тыс. рублей;  2025 год - 69 958,29 тыс. рублей;  2026 год - 0 тыс. рублей;  2027 год - 0 тыс. рублей;  2028 год - 0 тыс. рублей.  По источникам финансирования:  1) средства местного бюджета:  2023 год – 2 760,00 тыс. рублей;  2024 год – 628,55 тыс. рублей;  2025 год – 699,58 тыс. рублей;  2026 год - 0 тыс. рублей;  2027 год - 0 тыс. рублей;  2028 год - 0 тыс. рублей  2) предполагаемые средства областного бюджета:  2023 год - 0 тыс. рублей;  2024 год – 30 799,06 тыс. рублей;  2025 год – 69 258,71 тыс. рублей;  2026 год - 0 тыс. рублей;  2027 год - 0 тыс. рублей;  2028 год - 0 тыс. рублей;  3) предполагаемые средства федерального бюджета:  2023 год - 0 тыс. рублей;  2024 год - 0 тыс. рублей;  2025 год - 0 тыс. рублей;  2026 год - 0 тыс. рублей;  2027 год - 0 тыс. рублей;  2028 год - 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Буреть», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится до 18,64 %. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Буреть» на 1 января 2023 года составляет 17,9 км.

По состоянию на 1 января 2023 года в муниципальном образовании «Буреть» 2,0 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Целесообразность разработки программы заключается в обеспечении социально-экономических потребностей населения муниципального образования «Буреть» и хозяйствующих субъектов, способствующих экономическому росту и ликвидации инфраструктурных ограничений.

**Раздел 2. Цель и задачи программы, целевые показатели программы, сроки реализации**

Целью программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Буреть».

Достижение цели программы обеспечивается путем решения задачи по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Решение задачи программы будет обеспечено путем достижения целевого показателя - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Буреть», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Сведения о составе и значениях целевого показателя программы приведены в приложении 1 к программе.

Сроки реализации цели и задачи программы соответствуют общему сроку реализации программы - 2023 - 2028 годы.

Реализация программы планируется в один этап.

**Раздел 4. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления**

**рисками реализации программы**

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике, связанное с колебаниями цен на строительные материалы. Возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере [законодательства](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/2) о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений [Налогового кодекса](http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/0) Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожного фонда муниципального образования «Буреть».

Управление рисками при реализации программы и минимизация их негативных последствий при выполнении программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы**

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Буреть».

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению. Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с решением Думы муниципального образования «Буреть» о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, приведено в приложении 2 к программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 3 к программе.

**Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы**

За время реализации программы доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Буреть», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 18,64 %, что обеспечит социально-экономические потребности населения муниципального образования «Буреть» и хозяйствующих субъектов.

Достижение этих результатов означает повышение качества жизни населения и уровня развития экономики.

Приложение 1

к программе

# СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей (нарастающим итогом) | | | | | | |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа "Дорожное хозяйство" на 2023 - 2028 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Буреть», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 2 | 9,7 | 13,18 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
| Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов" на 2023 - 2028 годы | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт | км | 0,358 | 1,74 | 2,36 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |

# Приложение 2

к Программе

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Программа "Дорожное хозяйство" на 2023 - 2028 годы | Администрация муниципального образования «Буреть» | Всего | 2760,00 | 628,55 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2760,00 | 628,55 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов" на 2023 - 2028 годы | Администрация муниципального образования «Буреть» | всего | 2760,00 | 628,55 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2760,00 | 628,55 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Буреть» (субсидии муниципальным образованиям) | Администрация муниципального образования «Буреть» | всего | 0 | 628,55 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 628,55 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улицам Центральная, Космонавтов МО «Буреть», Боханского района, Иркутской области | Администрация муниципального образования «Буреть» | всего | 0 | 628,55 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 628,55 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| 1, 2, 3 этапы: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улице Центральная в с. Буреть в Боханском районе, Иркутской области | Администрация муниципального образования «Буреть» | всего | 0 | 628,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 628,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этап: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улице Космонавтов в с. Буреть в Боханском районе, Иркутской области | Администрация муниципального образования «Буреть» | всего | 0 | 0 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Буреть» | Администрация муниципального образования «Буреть» | всего | 2760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: с. Буреть ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Маяковского, ул. Ангарская Боханского района Иркутской области | Администрация муниципального образования «Буреть» | всего | 2760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение 3

к Программе

# ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Программа "Дорожное хозяйство" на 2023 - 2028 годы | Администрация муниципального образования «Буреть» | Всего | 2760,00 | 31 427,61 | 69958,29 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2760,00 | 628,55 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 30 799,06 | 69258,71 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов" на 2023 - 2028 годы | Администрация муниципального образования «Буреть» | всего | 2760,00 | 31 427,61 | 69 958,29 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2760,00 | 628,55 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 30 799,06 | 69258,71 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Буреть» (субсидии муниципальным образованиям) | Администрация муниципального образования «Буреть» | всего | 0 | 31 427,61 | 69 958,29 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 628,55 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 30 799,06 | 69258,71 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улицам Центральная, Космонавтов МО «Буреть», Боханского района, Иркутской области | Администрация муниципального образования «Буреть» | всего | 0 | 31 427,61 | 69 958,29 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 628,55 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 30 799,06 | 69258,71 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1, 2, 3 этапы: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улице Центральная в с. Буреть в Боханском районе, Иркутской области | Администрация муниципального образования «Буреть» | всего | 0 | 31 427,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 628,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 30 799,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этап: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улице Космонавтов в с. Буреть в Боханском районе, Иркутской области | Администрация муниципального образования «Буреть» | всего | 0 | 0 | 69 958,29 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 699,58 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 69258,71 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Буреть» | Администрация муниципального образования «Буреть» | всего | 2760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: с. Буреть ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Маяковского, ул. Ангарская Боханского района Иркутской области | Администрация муниципального образования «Буреть» | всего | 2760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 2760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |